Phân chia công việc hiện tại của nhóm khá ổn về mặt nghiệp vụ, vì đã chia thành 4 phân hệ lớn: Room, User/Tenant, Contract và Invoice/Payment.

Tuy nhiên, nếu đối chiếu với yêu cầu Project SWD392 mà bạn cung cấp thì chưa hoàn toàn phù hợp. Vấn đề lớn nhất là bảng phân công hiện tại đang thiên về xây dựng hệ thống Web Management, trong khi đề bài bắt buộc phải xây dựng Mobile App bằng React Native.

Mình sẽ phân tích và điều chỉnh lại để mỗi thành viên đều có phần Frontend Mobile, Backend API, Database và kiểm thử tương ứng.

1. Đánh giá bảng phân công hiện tại

Những điểm đã làm tốt

| Tiêu chí | Đánh giá |
| --- | --- |
| Chia thành 4 phân hệ | Tốt |
| Có CRUD cụ thể | Tốt |
| Có Use Case | Tốt |
| Có yêu cầu phần mềm (SWR) | Tốt |
| Có Test Case (SWT) | Tốt |
| Có phân chia UML | Tốt |
| Có React Native | Thiếu |
| Có RESTful API | Chưa rõ |
| Có MongoDB | Chưa rõ |

Những vấn đề cần điều chỉnh

Vấn đề 1: Chưa phân chia công việc Frontend React Native

Đây là thiếu sót lớn nhất.

Ví dụ:

- Quang chỉ được giao Room CRUD.

- Khánh chỉ được giao User CRUD.

- Đức chỉ được giao Contract CRUD.

- Mạnh chỉ được giao Invoice CRUD.

Nhưng chưa có ai chịu trách nhiệm xây dựng giao diện Mobile App.

Trong khi đó, mỗi thành viên nên phụ trách cả giao diện React Native và API tương ứng với phân hệ của mình.

Vấn đề 2: Chưa thể hiện rõ MongoDB

Đề bài bắt buộc MongoDB, vì vậy cần xác định:

- Collection nào được xây dựng?

- Schema của từng Collection?

- Quan hệ tham chiếu giữa các Collection?

- API nào thao tác với Collection nào?

Vấn đề 3: Chưa phân chia màn hình Mobile App

Đề bài yêu cầu tối thiểu 3–5 màn hình. Với Motel Management System, nhóm nên xây dựng khoảng 8–12 màn hình.

Vấn đề 4: Chức năng đặt phòng chưa được phân chia hợp lý

UC03: Request Rental đang nằm trong phân hệ Room, nhưng về nghiệp vụ đây là chức năng liên quan đến yêu cầu thuê phòng và cần phối hợp với Contract.

Nên tách rõ:

- Room: Tìm kiếm và quản lý phòng.

- Rental Request: Gửi và xử lý yêu cầu thuê.

- Contract: Tạo hợp đồng từ yêu cầu thuê đã được duyệt.

2. Đề xuất phân chia công việc mới

Mình đề xuất giữ nguyên 4 phân hệ chính để không làm thay đổi quá nhiều thiết kế ban đầu.

Nhưng mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm một phân hệ xuyên suốt:

Kiến trúc công việc chung

React Native Mobile App

JavaScript / TypeScript + Expo

RESTful API – JSON

Node.js + Express

Authentication · Business Logic · API

MongoDB

Users · Rooms · RentalRequests · Contracts · Invoices

👤 Thành viên 1 – Quang (Team Leader)

Phụ trách Room Management

Phân hệ: Room Management & Room Search

1. Frontend – React Native

- HomeScreen: Trang chủ, hiển thị thông tin phòng.

- RoomListScreen: Danh sách phòng.

- RoomDetailScreen: Chi tiết phòng.

- RoomSearchScreen: Tìm kiếm và lọc phòng theo giá, diện tích, trạng thái.

- ManageRoomScreen: Giao diện quản lý phòng dành cho chủ trọ.

2. Backend – Node.js / Express

- GET /api/rooms: Lấy danh sách phòng.

- GET /api/rooms/:id: Xem chi tiết phòng.

- POST /api/rooms: Thêm phòng.

- PUT /api/rooms/:id: Cập nhật phòng.

- DELETE /api/rooms/:id: Xóa phòng.

- GET /api/rooms/search: Tìm kiếm và lọc phòng.

3. Database – MongoDB

Collection: rooms

Các trường chính:

- roomNumber

- price

- area

- maxOccupants

- amenities

- status

4. Use Cases đảm nhiệm

- UC02: Search Room

- UC04: Manage Room

- Phối hợp UC03: Request Rental

5. Test Cases

- TC_ROOM_01: Tạo phòng hợp lệ.

- TC_ROOM_02: Tạo phòng trùng số phòng.

- TC_ROOM_03: Tìm kiếm phòng AVAILABLE.

- TC_ROOM_04: Cập nhật giá phòng.

6. UML

- Use Case Diagram – Room.

- Class Diagram – Room.

👤 Thành viên 2 – Khánh

Phụ trách Authentication & Tenant

Phân hệ: User Authentication & Tenant Management

1. Frontend – React Native

- LoginScreen: Đăng nhập.

- RegisterScreen: Đăng ký tài khoản.

- ProfileScreen: Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân.

- TenantManagementScreen: Quản lý thông tin khách thuê.

- StaffManagementScreen: Quản lý nhân viên dành cho chủ trọ.

2. Backend – Node.js / Express

- POST /api/auth/register: Đăng ký.

- POST /api/auth/login: Đăng nhập.

- GET /api/users/profile: Lấy thông tin cá nhân.

- PUT /api/users/profile: Cập nhật thông tin cá nhân.

- GET /api/users/tenants: Danh sách khách thuê.

- POST /api/users/staff: Thêm nhân viên.

3. Database – MongoDB

Collection: users

Các trường chính:

- fullName

- email

- password

- phone

- role

- identityNumber

- address

4. Use Cases đảm nhiệm

- UC01: Register / Login

- UC06: Manage Tenant Info

- UC15: Manage Staff

5. Test Cases

- TC_USER_01: Đăng ký tài khoản hợp lệ.

- TC_USER_02: Đăng nhập sai mật khẩu.

- TC_USER_03: Cập nhật thông tin cá nhân.

- TC_USER_04: Kiểm tra phân quyền User.

6. UML

- Use Case Diagram – Account/Tenant.

- Class Diagram – User và các vai trò.

👤 Thành viên 3 – Đức

Phụ trách Rental Request & Contract

Phân hệ: Rental Request & Contract Management

Mình đề xuất bổ sung trách nhiệm xử lý yêu cầu thuê phòng cho thành viên này để quy trình nghiệp vụ được liền mạch.

1. Frontend – React Native

- RentalRequestScreen: Khách gửi yêu cầu thuê phòng.

- MyRentalRequestScreen: Xem trạng thái yêu cầu thuê.

- RequestManagementScreen: Chủ trọ duyệt hoặc từ chối yêu cầu thuê.

- ContractListScreen: Danh sách hợp đồng.

- ContractDetailScreen: Chi tiết hợp đồng.

- ManageContractScreen: Tạo, gia hạn và thanh lý hợp đồng.

2. Backend – Node.js / Express

- POST /api/rental-requests: Gửi yêu cầu thuê phòng.

- GET /api/rental-requests: Lấy danh sách yêu cầu.

- PUT /api/rental-requests/:id: Duyệt hoặc từ chối yêu cầu.

- POST /api/contracts: Tạo hợp đồng.

- GET /api/contracts: Lấy danh sách hợp đồng.

- GET /api/contracts/:id: Chi tiết hợp đồng.

- PUT /api/contracts/:id/extend: Gia hạn hợp đồng.

- PUT /api/contracts/:id/terminate: Thanh lý hợp đồng.

3. Database – MongoDB

Hai Collection:

rentalRequests

- userId

- roomId

- requestDate

- status

contracts

- tenantId

- roomId

- startDate

- endDate

- depositAmount

- rentalPrice

- status

4. Use Cases đảm nhiệm

- UC03: Request Rental

- UC05: Manage Contract

- UC05.1: Extend Contract

- UC05.2: Terminate Contract

5. Test Cases

- TC_RENTAL_01: Gửi yêu cầu thuê phòng.

- TC_RENTAL_02: Không cho thuê phòng đã được đặt.

- TC_CTR_01: Tạo hợp đồng hợp lệ.

- TC_CTR_02: Không cho tạo hợp đồng trùng phòng.

- TC_CTR_03: Thanh lý hợp đồng và giải phóng phòng.

6. UML

- Use Case Diagram – Rental/Contract.

- State Machine Diagram – Contract.

- Sequence Diagram – Quy trình thuê phòng.

👤 Thành viên 4 – Mạnh

Phụ trách Utility & Invoice

Phân hệ: Utility, Billing & Payment Management

1. Frontend – React Native

- UtilityScreen: Xem và ghi chỉ số điện nước.

- InvoiceListScreen: Danh sách hóa đơn.

- InvoiceDetailScreen: Chi tiết hóa đơn.

- PaymentScreen: Thanh toán hóa đơn.

- PaymentHistoryScreen: Lịch sử thanh toán.

2. Backend – Node.js / Express

- POST /api/utilities: Ghi chỉ số điện nước.

- GET /api/utilities/:roomId: Xem chỉ số điện nước.

- POST /api/invoices/generate: Tạo hóa đơn.

- GET /api/invoices: Danh sách hóa đơn.

- GET /api/invoices/:id: Chi tiết hóa đơn.

- POST /api/payments: Tạo yêu cầu thanh toán.

- PUT /api/invoices/:id/payment: Xác nhận thanh toán.

3. Database – MongoDB

Hai Collection:

utilities

- roomId

- month

- oldElectricIndex

- newElectricIndex

- oldWaterIndex

- newWaterIndex

invoices

- contractId

- roomId

- tenantId

- roomPrice

- electricCost

- waterCost

- totalAmount

- status

- dueDate

4. Use Cases đảm nhiệm

- UC07: Record Utility Readings

- UC08: Generate Monthly Invoice

- UC09: Pay Invoice

- UC10: Confirm Cash Payment

5. Test Cases

- TC_INV_01: Chỉ số điện nước mới nhỏ hơn chỉ số cũ.

- TC_INV_02: Tính tổng hóa đơn chính xác.

- TC_INV_03: Thanh toán hóa đơn thành công.

- TC_INV_04: Không thanh toán trùng hóa đơn.

6. UML

- Use Case Diagram – Utility/Invoice.

- Sequence Diagram – Quy trình thanh toán.

Lưu ý: VNPay/MoMo chỉ nên tích hợp nếu nhóm đủ thời gian. Nếu không, hãy mô phỏng thanh toán nhưng vẫn đảm bảo dữ liệu thanh toán được lưu trên MongoDB.

3. Tổng hợp phân công công việc

Đây là bảng quan trọng nhất để nhóm sử dụng trong tài liệu phân công.

| Công việc | Quang | Khánh | Đức | Mạnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| React Native UI | Room | Auth/User | Rental/Contract | Invoice |
| RESTful API | Room API | Auth/User API | Rental/Contract API | Invoice API |
| MongoDB | Room | User | Request/Contract | Utility/Invoice |
| CRUD | Room CRUD | User CRUD | Contract CRUD | Invoice CRUD |
| Use Case | UC02, UC04 | UC01, UC06, UC15 | UC03, UC05 | UC07–UC10 |
| Test Case | Room | User | Rental/Contract | Invoice |
| UML | Room | User | Contract | Invoice |

Công việc chung của cả nhóm:

| Công việc | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- |
| Thiết kế kiến trúc tổng thể | Quang |
| Thiết kế database tổng thể | Quang + Khánh |
| Thiết lập Express Backend | Quang |
| Thiết lập React Native + Expo | Quang |
| Thiết lập GitHub/Git workflow | Quang |
| Tích hợp API giữa các phân hệ | Cả 4 thành viên |
| Kiểm thử tích hợp | Cả 4 thành viên |
| Hoàn thiện báo cáo và demo | Cả 4 thành viên |

Lưu ý: Quang phụ trách khởi tạo và thống nhất cấu trúc dự án, không có nghĩa Quang phải viết toàn bộ Backend hoặc Frontend cho các thành viên khác.

4. Phân chia màn hình toàn ứng dụng

Để đảm bảo ứng dụng đáp ứng yêu cầu tối thiểu 3–5 màn hình, mình đề xuất cấu trúc sau:

Motel Management System

Cấu trúc màn hình React Native đề xuất

Authentication

- Login

- Register

Room Management

- Home

- Room List

- Room Detail

- Search Room

- Manage Room

Rental & Contract

- Rental Request

- Request Management

- Contract List

- Contract Detail

Utility & Invoice

- Utility

- Invoice List

- Invoice Detail

- Payment

- Payment History

User

- Profile

- Tenant Management

- Staff Management

Khoảng 19 màn hình chức năng

Không nhất thiết phải làm tất cả 19 màn hình ngay từ đầu. Có thể ưu tiên các màn hình cốt lõi, sau đó mới bổ sung màn hình quản trị.

5. Những vấn đề kỹ thuật cả nhóm cần thống nhất

Đây là phần rất quan trọng. Nếu mỗi thành viên tự xây dựng API, Database và giao diện theo cách riêng thì khi ghép code sẽ dễ xảy ra lỗi.

| Hạng mục | Công nghệ đề xuất |
| --- | --- |
| Mobile App | React Native + Expo |
| Ngôn ngữ | JavaScript hoặc TypeScript |
| Navigation | React Navigation |
| Backend | Node.js + Express |
| Database | MongoDB |
| ODM | Mongoose |
| API Communication | Axios |
| Authentication | JWT + bcrypt |
| API Testing | Postman |
| Version Control | GitHub |

Cấu trúc thư mục đề xuất:

MotelManagement/

│

├── frontend/

│   ├── src/

│   │   ├── screens/

│   │   ├── components/

│   │   ├── navigation/

│   │   ├── services/

│   │   ├── contexts/

│   │   └── utils/

│   └── App.js

│

├── backend/

│   ├── config/

│   ├── models/

│   ├── controllers/

│   ├── routes/

│   ├── middleware/

│   ├── services/

│   └── server.js

│

└── README.md

Một số quy tắc bắt buộc nên thống nhất:

- Tất cả API trả về JSON theo cùng một format.

- Không hard-code dữ liệu phòng, khách thuê, hóa đơn trên Mobile App.

- Frontend chỉ gọi API, không kết nối trực tiếp MongoDB.

- Mỗi thành viên phải kiểm thử API của mình bằng Postman trước khi tích hợp.

- Sử dụng chung quy tắc đặt tên Collection, Schema và API.

- Các chức năng thay đổi trạng thái phòng, hợp đồng và hóa đơn phải đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

6. Kết luận: Bảng phân công mới đã phù hợp chưa?

Phù hợp hơn với yêu cầu Project

So với bảng ban đầu, cách phân chia mới có những ưu điểm:

- Mỗi thành viên phụ trách một phân hệ nghiệp vụ độc lập.

- Mỗi thành viên đều có trách nhiệm xây dựng React Native.

- Mỗi thành viên đều có trách nhiệm xây dựng RESTful API.

- Database sử dụng MongoDB và được phân chia Collection rõ ràng.

- Có CRUD, Use Case, Test Case và UML tương ứng.

- Các phân hệ có thể phát triển song song và tích hợp với nhau.

Tuy nhiên, có 3 điểm nhóm cần đặc biệt chú ý:

- Không nên để mỗi người tự tạo một dự án React Native riêng. Cả nhóm dùng chung một frontend và chia nhau các module.

- Không nên để mỗi người tự tạo một Express Server riêng. Cả nhóm dùng chung một Backend.

- Các chức năng nghiệp vụ liên kết với nhau phải có quy định rõ ràng. Ví dụ: Đức tạo hợp đồng thì phải phối hợp với Quang để cập nhật trạng thái phòng.

Một đề xuất quan trọng: Với dự án 4 thành viên, mình khuyên nhóm nên thống nhất kiến trúc, database và API contract trước khi bắt đầu code. Đây là yếu tố quyết định việc tích hợp có thuận lợi hay không.

Nếu muốn, bước tiếp theo mình có thể giúp bạn xây dựng bảng phân công công việc hoàn chỉnh theo định dạng báo cáo SWD392, bao gồm nhiệm vụ, đầu ra (Deliverables), thời gian thực hiện và tỷ lệ đóng góp của từng thành viên.